项目总结报告

日期：2026.6.27

| 组号 | 15 | 项目名称 | 校园通勤情绪系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编程语言 | 前端 TypeScript（React 19） 后端 Java 17（Spring Boot 3.5） | 开发平台和框架 | 前端 React 19 + Vite 6 TypeScript Web / Android / Windows PWA 后端 Spring Boot 3.5 Java 17 JVM 数据库 PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 SQL Docker / H2 地图 高德 JS API 2.0 + Web Service v3 JS / REST WebView / 服务端 移动端 Capacitor 8 — Android 7+ 测试 Vitest / Playwright / JUnit 5 — — CI/CD GitHub Actions — — |

项目工作小结

- 采用哪种架构风格？哪些设计模式？ 架构风格： 本系统采用前后端分离的 RESTful 架构。前端为单页面应用（SPA），基于 React 19 构建，通过 HTTP/JSON 与后端 Spring Boot REST API 通信。后端不负责页面渲染，仅提供数据接口。前后端之间遵循统一的 API 契约，互不依赖各自的实现细节，实现松耦合。 设计模式及其应用： 1. 策略模式（Strategy Pattern） 应用位置：RouteScoringStrategy 接口及 WeightedStressRouteScoringStrategy 实现。 路线评分算法封装为独立策略，根据路线距离、时长及途经区域的热力图数据计算"压力评分"。若需更换评分逻辑（如引入机器学习模型），只需替换策略实现，不影响调用方。 2. Provider 模式（Provider / Service Provider Pattern） 应用位置：RouteProvider 接口及 MockRouteProvider、AmapRouteProvider 两个实现。 RouteComparisonService 依据 AMAP_WEB_KEY 是否配置，自动切换数据源：密钥可用时调用高德 Web Service 获取真实道路级路线；失败或未配置时自动降级至 MockRouteProvider 生成模拟路线。该模式实现了故障降级（Fallback），保证服务可用性。 3. 仓储模式（Repository Pattern） 应用位置：RouteQueryRepository 等接口及 MemoryXxxRepository、JdbcXxxRepository 实现。 数据访问层抽象为与底层存储无关的 Repository 接口。demo 环境使用内存实现（MemoryRouteQueryRepository），生产环境通过 Spring Profile 切换为 JDBC 实现，与 PostgreSQL/PostGIS 交互。实现了持久化无关性。 4. 适配器模式（Adapter Pattern） 应用位置：MapSurface 组件中，createAMapAdapter（高德地图适配器）和 OfflineMap（离线地图）两套渲染引擎。 两者对外暴露统一的接口：project(lngLat) → pixel、unproject(pixel) → lngLat、subscribe(callback)。地图瓦片层、路线叠加层、热力图层的上层代码完全不感知底层是调用高德 API 还是使用离线模拟坐标系。 5. 观察者模式（Observer Pattern） 应用位置：MapSurface 的 subscribe / viewportRevision 机制及 React useEffect 钩子。 当地图视口发生变化（拖动、缩放），AMap 或 OfflineMap 适配器通过回调通知订阅者，触发 viewportRevision 状态变更。热力图、路线、端点标记等覆盖层依赖该状态，自动调用 project() 重新计算屏幕坐标并重绘，实现数据驱动的 UI 更新。 6. 依赖注入（Dependency Injection） 应用位置：全后端 Spring 组件，通过构造函数注入。 RouteComparisonService 依赖 AmapRouteProvider、MockRouteProvider、HeatmapService、RouteScoringStrategy 等，全部通过 Spring 容器自动装配。组件的创建与生命周期由容器管理，降低耦合度，便于单元测试时注入 Mock 对象。 7. 单例模式（Singleton Pattern） 应用位置：Spring Bean 默认作用域。 所有 @Service、@Component、@Repository 标注的类在容器中均为单实例，全局共享，保证资源效率与状态一致性。 3.技术方案有哪些亮点？ (1)一套代码三端运行 基于 Capacitor 8 + PWA，同一套 React 代码同时输出：Web 浏览器、Android APK、Windows PWA 可安装应用。零平台分支，仅通过环境变量区分构建配置。 (2) 双地图引擎 + 无感降级 高德地图 API 加载成功 → 真实瓦片 + 道路级交互；加载超时或 Key 缺失 → 自动切换离线坐标系引擎。上层组件（路线、热力图、标记）通过统一 project/unproject 接口渲染，完全不感知底层引擎差异。 (3)全链路故障降级 三级降级链：前端 API 请求失败 → 自动降级至 Mock 路线数据；后端高德 Web Service 调用失败 → 自动切换 MockRouteProvider 生成弯曲模拟路径。用户端无异常弹窗，仅显示"离线模式"提示。 (4)弯曲路径生成算法 MockRouteProvider 不满足于折线连接，采用正弦波扰动算法：16 个路径点沿起终点方向分布，每个点的横向偏移 = sin(t·π·f) × (1-t)·t·4，确保起终点平滑归零、中段自然弯曲。3 条路线通过不同频率/幅度参数模拟不同路径。 (5) 类热力图渲染 不采用 canvas 或第三方库，纯 CSS 实现：每个热力点渲染为径向渐变光斑（中心实色→边缘透明）+ mix-blend-mode: multiply 叠加在地图上，产生自然的有机融合效果。光斑尺寸随反馈数量动态缩放（44px~96px）。 (6)Provider + Strategy 双模式可替换架构 路线数据源通过 RouteProvider 接口实现 Provider 模式（Mock/AMap 可切换），路线评分策略通过 RouteScoringStrategy 接口实现 Strategy 模式（算法可热替换），Repository 层 demo/生产模式通过 Spring Profile 切换内存/JDBC 实现。 (7)CI/CD 全链路自动验证 每次 PR 提交触发 6 项并行检查：Frontend CI、Backend CI、E2E CI、Full-stack E2E、Android Build、Android APK Verification。ANDROID 模拟器 E2E 冒烟测试真实安装 APK 并验证 MainActivity 启动。 (8)精准 CORS + 网络层安全 禁止 Access-Control-Allow-Origin: *，改为精确匹配配置列表 + http://localhost 前缀通配。生产环境 androidScheme: "https" 限制明文 HTTP，network_security_config.xml 仅对开发 IP 放行 cleartext，生产域名强制系统证书绑定的中间人攻击。 (9)多起终点动态路由选择器 5个校园点位任意组合 → 10 种起终点对 → 每对 3 条路线。前端通过 WAYPOINTS 配置数组驱动 UI，后端 API 契约零改动，纯配置即可扩展。 (10)混合内容拦截问题排查与解决 Android WebView 中 androidScheme: "https" 导致 HTTPS 页面向 HTTP 后端请求被 Chromium 混合内容策略拦截（返回 failed to fetch 而非明确错误）。通过 adb shell curl 验证网络层可达、逐层排除 CORS/CSP/network_security_config，最终定位并修复。 3.是否做了单元测试？是否做了系统的功能测试、性能测试、兼容性测试和易用性测试等？ 一、单元测试 前端（15 个测试文件，Vitest） 测试文件 测试对象 RoutePreviewPage.test.tsx 路线预览页：加载态、成功展示、请求参数校验、离线降级 WelcomePage.test.tsx 欢迎页渲染 MapSurface.test.tsx 地图组件：双引擎切换、起终点传入 RouteOverlay.test.tsx 路线叠加层 SVG 渲染 RouteLegend.test.tsx 路线图例组件 EndpointMarkers.test.tsx 起终点标记渲染 HeatmapOverlay 热力图光斑渲染 FeedbackPanel.test.tsx 情绪反馈面板交互 EmojiFountain.test.tsx 反馈成功动画 amapLoader.test.ts 高德地图 SDK 异步加载、超时、去重 mapAdapter.test.ts 地图适配器：投影/反投影/视口约束 viewport.test.ts 坐标系运算：经纬度↔像素、边界 clamp useLongPress.test.ts 长按手势 Hook smoke.test.tsx 全链路组件冒烟测试 RoutePanel.test.tsx、TrendPanel.test.tsx 路线面板、趋势面板 后端（13 个测试类，JUnit 5 + Mockito） 测试类 测试对象 ApiSmokeTest.java 全部 REST 端点：路线对比、热力图、趋势、报告提交、CORS RouteComparisonServiceTest.java 路线对比服务：候选获取、评分、推荐逻辑、历史存储 HeatmapServiceTest.java 热力图查询服务 TrendServiceTest.java 趋势计算服务 DeviceIdentityServiceTest.java 设备 ID 哈希 WeightedStressRouteScoringStrategyTest.java 压力评分策略算法 AppPropertiesTest.java 配置属性绑定 GeoBoundsTest.java、GeoPointTest.java 领域对象 PostgisIntegrationTest.java PostGIS 集成测试（5 个，CI 环境可用） JdbcXxxRepositoryTest.java（3 个） JDBC Repository 层 统计：前端 15 + 后端 13 = 28 个测试文件，总计约 60+ 测试用例。后端 CI 输出：Tests run: 44, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 5。 二、功能测试（E2E） 采用 Playwright 编写 5 套端到端测试： 测试文件 内容 设备/场景 app.e2e.ts 欢迎 → 路线选择 → 地图 → 反馈 → 完成通勤 桌面 Chrome mobile.e2e.ts 同上，390×844 + 412×915 两种移动视口 iPhone 14 Pro / Pixel 7 campus-boundary.e2e.ts 校园边界约束：拖出回弹、边界外长按拦截 桌面 welcome-flow.e2e.ts 欢迎页三阶段导航流程 桌面 app.integration.e2e.ts 前后端联调：真实 API 调用验证 桌面 CI 中每次 PR 自动运行 E2E CI 和 Full-stack E2E 两个 Workflow，均通过。 三、CI 自动验证（6 项检查） 检查项 内容 Frontend CI TypeScript 编译 + Vitest 单元测试 Backend CI Maven test（44 个用例） E2E CI Playwright 前端 E2E（5 套） Full-stack E2E Playwright 前后端联调 Android Build CI debug + release APK 构建+签名+上传 Android APK Verification aapt2 静态验证 APK manifest、包名、web assets 四、性能测试 指标 优化手段 效果 API 防抖 useEffect 依赖 isOfflineFallback，离线模式跳过请求 离线地图零网络开销 请求竞态 AbortController 取消旧视口请求 避免拖图时堆积请求 热力图渲染 纯 CSS 径向渐变光斑 + contain 隔离 76 个光斑，无 canvas 开销 Gradle 缓存 org.gradle.caching + org.gradle.parallel 增量编译 9s→全量 21s 未做：压力测试（高并发后端）、Android 帧率 Profile 分析。 五、兼容性测试 维度 覆盖 浏览器 Chrome、Edge（PWA standalone 模式验证） 操作系统 Windows 10/11、Android 7+ 屏幕尺寸 390×844（iPhone 14 Pro）、412×915（Pixel 7） 地图引擎 高德模式 + 离线模式双引擎 数据库 H2（demo）+ PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 运行模式 Web 浏览器、Android APK、Windows PWA 六、易用性测试 措施 说明 三阶段页面流程 欢迎 → 路线预览 → 地图，每页职责单一，渐进式引导 离线友好 API 失败时自动降级到 Mock 路线，不显示错误弹窗 JSON 错误防护 fetch 返回非 JSON 时给出中文提示而非原始报错 路径可视化 3 条候选路线以不同颜色/线型在地图上标出 起终点选择器 5 点位网格按钮，选中高亮，即时预览"从 X 到 Y" 情绪反馈动画 提交成功后触发 emoji 喷射动画，即时正向反馈 缩放控件 离线地图提供 +/- 缩放按钮和缩放级别显示 混合内容拦截修复 https→http 配置修复 Android WebView 的 failed to fetch 问题 七、测试缺口 类型 未覆盖 性能测试 未进行 JMeter/Locust 压力测试 安全测试 未进行 OWASP 扫描或渗透测试 真机兼容性 仅在 1 台 Android 真机验证，未覆盖 iOS、不同 Android 版本 无障碍测试 未使用屏幕阅读器验证 UI 快照测试 未进行视觉回归（Visual Regression） 4.是否采用大模型来辅助开发？对开发生产率约有百分之几的提升？ 环节 AI 辅助内容 需求分析 将用户需求拆解为 A/B/C 三人可并行的 Issue，分析改动范围、文件清单 代码生成 撰写 WelcomePage 选择器、MockRouteProvider 弯曲路径算法、热力图 CSS、CORS 过滤器等 Bug 诊断 排查 failed to fetch（混合内容拦截）、路线不显示（SVG width/height 缺失、z-index 小数无效）、编译错误修复 测试适配 批量更新 3 个测试文件的 API 引用（CAMPUS → DEFAULT_ORIGIN），修改断言语义 CI/CD 操作 GitHub Actions 不可达时通过 GitHub Git Data API 创建 blob/tree/commit/ref/PR 文档撰写 CHANGELOG.md、v1.1.0 Release Notes、生产部署指南、演讲稿、本实验报告 构建调试 Android Gradle 构建、adb 端口转发、环境变量配置、混合内容拦截根因分析 生产率提升评估 维度 估算提升 说明 代码编写速度 +200%~300% 模版代码、重复性修改（如多处 API 引用替换）几乎即时完成 Bug 排查效率 +150%~200% failed to fetch 问题通过"curl 验证网络层 → 排查 CORS → 排查 CSP → 排查 androidScheme"链条，AI 逐层排除，人工排查可能需要 2-3 倍时间 跨栈协作 +300% 前端 TypeScript + 后端 Java + Android Gradle + GitHub API 四栈切换零上下文成本 文档产出 +400% 实验报告、演讲稿从零生成到定稿只需数轮对话 复杂算法 +250% 正弦弯曲路径算法 sin(t·π·f)·(1-t)·t·4 从需求到实现约 5 分钟 综合生产率提升：约 200%~250%（即在同等人力下，研发产出约为不借助 AI 的 3~3.5 倍）。 局限性 AI 对项目特定上下文（如 Capacitor 8 的 androidScheme 默认值）可能不知道，需人工补充 构建环境兼容性问题（中文路径、Gradle 缓存等）AI 无法直接操作，需人工配置 AI 倾向于过度实现，需要人工决策简化方案

项目组成员对项目的贡献度（1-10）

姓名; 学号; 需求; 设计; 编码; 测试; 项目管理*; 贡献度. 李天乐; 1190224114; 8; 8; 8; 10; 10; 10. 徐砺铭; 1190224113; 8; 8; 10; 10; 8; 10. 谢大睿; 1190224112; 8; 8; 8; 8; 8; 10. 注： 项目管理包括项目计划、报告、沟通与协调等。

| 软件规模 |  |
| --- | --- |
| 前端的代码行数（不包括注解行、空行和复用代码）： | 6742 |
| 后端的代码行数（不包括注解行、空行和复用代码）： | 2690 |

经验、教训和建议

经验教训 API 契约先行。本项目前后端分离、三人并行开发，因前期约定了 REST 接口格式，后端 API 上线后前端无需返工即可接入，证明了"接口先定、实现后补"的有效性。 两端测试不够对称。前端有 15 个单元测试文件 + 5 套 E2E，覆盖面较好；但后端仅对 API 层和 Service 层做测试，Provider 层（MockRouteProvider、AmapRouteProvider）缺乏独立单元测试，线上问题仅在集成环境暴露。 androidScheme: "https" 默认值是一个陷阱。Capacitor 8 在调试阶段使用 HTTPS 模式加载 WebView，导致 HTTP 后端请求被 Chromium 无提示拦截（failed to fetch），排查过程耗时远大于修复本身。平台默认值不等于调试友好值，应在开发文档中明确标注。 AI 辅助编程效率显著，但不可替代人工决策。AI 在代码生成、文档撰写、Bug 排查上效率提升明显（约 200%~250%），但在架构权衡（如离线降级策略是否自动触发）、交互设计（起终点选择器的 UX）上仍需人工判断。 建议 建立 .env.development 模板，内置androidScheme:"http" 等调试配置，避免类似陷阱。 后端 Provider 层补充 Mockito 单元测试，覆盖 AMap 失败降级链路。 CI 增加 Android 真机 E2E（非模拟器），覆盖 WebView 特有问题。 引入 Lighthouse 或 Android Profiler 做性能基线，量化热力图渲染开销。

项目组各成员签字：李天乐 徐砺铭 谢大睿